Aseguramiento de la Calidad del Software

Profesor: León Bojórquez Edwin Jesús

Plan de SQA

Alumnos:

- Aké Vela Alexis Iván

- Amaya Tapia Daniel Salvador

- Chan Dzib José Fernando

- González Concha Ashanty Francely

- Gutiérrez Delfín Daniel Eduardo

Facultad de Matemáticas

Licenciatura en Ingeniería de Software

30 de Mayo de 2022

Control de la Documentación

Control de la Configuración

| Título: | Plan de SQA |
| --- | --- |
| Referencia: | https://github.com/Jfeerchan23/Plan-de-SQA |
| Autor: | Alexis Aké, Daniel Amaya, José Chan, Ashanty González, Daniel Gutiérrez |
| Fecha: | 07/05/2022 |

Histórico de Versiones

| Versión | Fecha | Estado | Responsable | Nombre de archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.3 | 30/05/2022 | A | José Fernando Chan Dzib | Plan de SQA.docx |
| 1.0.2 | 19/05/2022 | A | José Fernando Chan Dzib | Plan de SQA.docx |
| 1.0.1 | 09/05/2022 | A | José Fernando Chan Dzib | Plan de SQA.docx |
| 1.0.0 | 07/05/2022 | A | José Fernando Chan Dzib | Plan de SQA.docx |

Estado: (B)orrador, (R) evisión, (A) probado

Histórico de cambios

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 1.0.2 | 29/05/2022 | Correcciones de todas las secciones del Plan de SQA. |
| 1.0.1 | 18/05/2022 | Se crearon y se detallaron las secciones relacionadas al control de registros y las capacitaciones. |
| 1.0.1 | 17/05/2022 | Se documentaron los apartados Control de código y Control de medios. |
| 1.0.1 | 16/05/2022 | Se detalló los apartados Informe de problemas y acción correctiva y Herramientas, técnicas y metodologías. |
| 1.0.0 | 09/05/2022 | Se complementó la sección de Revisiones y Auditorías |
| 1.0.0 | 09/05/2022 | Corrección de faltas de ortografía. |
| 1.0.0 | 09/05/2022 | Se creó la carpeta de “Anexos” con los estándares y plantillas utilizadas |
| 1.0.0 | 09/05/2022 | Se creó y se detalló la sección de “Revisiones y Auditorías”. |
| 1.0.0 | 08/05/2022 | Se documentó todo el apartado de “Documentación”. |
| 1.0.0 | 08/05/2022 | Se detalló de “Estándares, Prácticas, Convenciones y Métricas”. |
| 1.0.0 | 08/05/2022 | Se escribió el apartado de “Pruebas”. |
| 1.0.0 | 07/05/2022 | Se detallaron las secciones de “Propósito” y “Gestión”. |
| 1.0.0 | 07/05/2022 | Aprobación del documento como base. |

Tabla de contenido

Propósito	6

Documentos referenciados	7

Gestión	9

Organización	9

Tareas	11

Roles y responsabilidades	20

Recursos	30

Documentación	31

Propósito	31

Documentación mínima requerida	31

Especificación de requerimientos de software	32

Descripción del diseño del software	32

Plan de verificación y validación del software	32

Reporte de verificación y validación del software	33

Documentación del usuario	33

Manual de procedimientos	33

Reporte de actividades	34

Plan de gestión de configuración del software	34

Plan de pruebas	34

Reporte de pruebas	35

Lecciones aprendidas	35

Estándares, prácticas, convenciones y métricas	35

Fase de Requerimientos	35

Fase de Análisis y Diseño	36

Fase de Construcción.	37

Fase de Pruebas e Integración	38

Fase de Cierre y Mantenimiento	39

Revisiones y auditorías	39

Propósito	39

Pruebas	43

Informe de problemas y acciones correctivas	44

Herramientas, técnicas y metodologías	45

Herramientas	45

Técnicas	46

Metodologías	47

Control del código	47

Control de medios	49

Prevención de degradación física en los medios	49

Acceso autorizado a los medios	50

Proceso de copias de seguridad	50

Recopilación, mantenimiento y conservación de registros	50

Recopilación de registros.	50

Mantenimiento de registros.	51

Conservación de registros.	51

Entrenamiento	52

Glosario	54

Anexos	54

# Propósito

El objetivo de este plan es establecer las pautas y actividades que deben desarrollarse para garantizar la calidad del sistema “MidRuta”, producto a construir.

En el presente documento se detallan los estándares, normas o métodos a aplicar, los métodos y procedimientos que se utilizarán para revisar que la elaboración del producto se realice como lo establece el modelo de ciclo de vida del proyecto, y procedimientos para informar a los responsables del producto, los defectos encontrados y realizar un seguimiento de dichos defectos hasta su corrección.

Los productos de software que se encuentran bajo aseguramiento de calidad son:

- Especificación de Requerimientos

- Análisis y Diseño

- Software

- Registro de Rastreo

- Plan de Pruebas de Sistema

- Reporte de Pruebas de Sistema

- Plan de Pruebas de Integración

- Reporte de Pruebas de Integración

- Manual de Usuario

- Manual de Operación

- Manual de Mantenimiento

- Reporte de acciones correctivas

Este plan abarca todas las partes del modelo de ciclo de vida del software, y está basado en el estándar IEEE Std 730-1989 “Standard for Software Quality Assurance Plans”.

Alcance

El plan de SQA está dirigido al líder del proyecto, el equipo de desarrollo y al grupo de SQA, responsable de la elaboración, actualización y seguimiento del plan. La meta del plan de aseguramiento de calidad es verificar la calidad y la adherencia del producto de software y su documentación a los estándares, procesos y procedimientos.

Descripción del proyecto.

MidRuta es una aplicación móvil y de escritorio. Su uso previsto es consultar información de las rutas de transporte público dentro de la ciudad de Mérida, Yucatán. La aplicación permite ver paraderos cercanos a la ubicación actual del usuario en cuestión, la ubicación en tiempo real de la ruta de su interés, además de que el pasajero podrá tener lista de rutas “favoritas” y consultarlas cuando él desee. El sistema MidRuta no se considera crítico y no forma parte de un sistema más grande, sino, que es independiente.

# Documentos referenciados

Galin, D. (2004). Software quality assurance: from theory to implementation. Pearson education.

IEEE Std 730-1989 “Standard for Software Quality Assurance Plans”.

IEEE 1016-1998 “Recommended Practice for Software Design Descriptions”

IEEE 1063-2001 “Standard for Software User Documentation”

IEEE 828-2012 “Standard for Configuration Management”

IEEE Std 829-2008 “Standard for Software and System Test Documentation”

IEEE Std 1012-1998 “Standard for Software Verification and Validation”

IEEE Std 1012-2016 “Standard for System, Software and Hardware Verification and Validation”

IEEE Std 1028-2008 “Standard for Software Reviews”

IEEE Std 730-2014 “Standard for Software Quality Assurance Processes”

IEEE Std 829-2008 “Standard for Software and System Test”

IEEE Std 830-1998 “Recommended Practices for Software R”

ISO 12207 “Software life cycle processes”

ISO 9001-2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad”

ISO IEC 14598 “Medición y evaluación de un producto de software”

ISO IEC 9126 “Calidad en la Industria de Software”

ISO IEC IEEE 14764-2006 “Software Engineering- Software Life Cycle Processes- Maintenance"

ISO IEC IEEE 29119 “Software Testing Standard”

ISO IEC IEEE 90003 “Calidad de Software”

“International Software Testing Qualification Board” (ISTQB).

“Estándar de Codificación.”

“Estándar de Comentarios.”

“Plantilla Especificación de Requerimientos”

“Plantilla Control de Documentos”

“Plantilla Registro de Lecciones Aprendidas”

“Plantilla Reporte de Actividades”

“Plantilla Reporte de Validación”

“Plantilla Reporte de Verificación”

“Plantilla Reporte de Auditoria”

“Plantilla Manual de Operación”

# Gestión

## Organización

- Jefe de la Unidad SQA (JUSQA)

Responsable de todas las tareas de garantía de calidad realizadas por la unidad SQA y sus subunidades. Además, algunas tareas de SQA se le asignan únicamente a él: esta asignación refleja la experiencia profesional y la posición administrativa del jefe

- Responsable de Administración del Proyecto Específico (RAPE)

Responsable con experiencia en la toma de decisiones, planificación estratégica, manejo de personal y desarrollo de software.

- Responsable de Desarrollo y Mantenimiento de Software (RDM)

Responsable con conocimiento y experiencia en el desarrollo y mantenimiento de software.

- Analista (AN)

Persona con conocimiento y experiencia en la obtención, especificación y análisis de los requerimientos.

- Diseñador de Interfaz de Usuario (DU)

Diseñador con conocimiento en diseño de interfaces de usuario y criterios ergonómicos.

- Diseñador (DI)

Posee conocimiento y experiencia en el diseño de la estructura de los componentes de software.

- Programador (PR)

Persona que posee conocimiento y/o experiencia en la programación, integración y pruebas unitarias.

- Responsable de Pruebas (RPU)

Persona que posee conocimiento y experiencia en la planificación y realización de pruebas de integración y de sistema.

- Revisor (RE)

Persona que posee conocimiento en las técnicas de revisión y experiencia en el desarrollo y mantenimiento de software.

- Responsable de Manuales (RM)

Persona con conocimiento en las técnicas de redacción y experiencia en el desarrollo y mantenimiento de software.

- Equipo de Trabajo (ET)

Todos los roles anteriores integrarán un equipo de trabajo y tendrán conocimiento y experiencia de acuerdo con su rol.

Ilustración 1.Organigrama

## Tareas

Tabla 1.Tareas del plan de SQA

| Etapa de desarrollo | Actividad | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Revisar con los miembros del equipo de trabajo el Plan de Desarrollo actual para lograr un entendimiento común y obtener su compromiso con el proyecto. | Plan de Desarrollo. | Entendimiento común entre los miembros del equipo de trabajo. |
| Inicio | Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | Actividades con sus fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | Reporte de Actividades. |
| Requerimientos | Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo con el Plan de Desarrollo actual. | Plan de Desarrollo actual. | Distribución de tareas. |
| Requerimientos | Documentar o modificar la Especificación de Requerimientos. | Especificación de Requerimientos. | Especificación de requerimientos modificada. |
| Requerimientos | Verificar la Especificación de Requerimientos. | Especificación de Requerimientos. | Reporte de Verificación de Especificación de Requerimientos. |
| Requerimientos | Corregir los defectos encontrados en la Especificación de Requerimientos con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Verificación de la Especificación de Requerimientos. | Aprobación de las correcciones. |
| Requerimientos | Validar la Especificación de Requerimientos | Especificación de Requerimientos. | Reporte de Validación de Especificación de Requerimientos. |
| Requerimientos | Corregir los defectos encontrados en la Especificación de Requerimientos con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Validación de la Especificación de Requerimientos. | Especificación de Requerimientos con correcciones de los defectos encontrados. Aprobación de las correcciones. |
| Requerimientos | Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Sistema. | Plan de Pruebas (en caso de modificarlo). | Plan de Pruebas |
| Requerimientos | Verificar el Plan de Pruebas de Sistema. | Plan de Pruebas de Sistema. | Reporte de Verificación de Plan de Pruebas de Sistema. |
| Requerimientos | Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Sistema con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Verificación de Plan de Pruebas de Sistema. | Aprobación de las correcciones. |
| Requerimientos | Documentar la versión preliminar del Manual de Usuario o modificar el manual existente. | Especificación de Requisitos y documentación relacionada. Criterios para la aceptación del producto. | Manual de Usuario. |
| Requerimientos | Verificar el Manual de Usuario. | Manual de Usuario. | Reporte de Verificación del Manual de Usuario. |
| Requerimientos | Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Verificación del Manual de Usuario. | Manual de Usuario con defectos encontrados. Aprobación de correcciones. |
| Requerimientos | Elaborar o actualizar el Manual de Procedimientos. | Manual de Procedimientos (en caso de modificarlo). | Manual de Procedimientos. |
| Requerimientos | Verificar el Manual de Procedimientos. | Manual de Procedimientos. | Reporte de Verificación de Manual de Procedimientos. |
| Requerimientos | Corregir los defectos encontrados en el Manual de Procedimientos con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Verificación de Manual de Procedimientos. | Manual de Usuario con correcciones de los efectos encontrados. Aprobación de las correcciones |
| Requerimientos | Incorporar Especificación de Requerimientos, Plan de Pruebas de Sistema, Manual de Usuario y Manual de Procedimientos como líneas base a la Configuración de Software. | Especificación de Requerimientos, Plan de Pruebas de Sistema, Manual de Usuario y Manual de Procedimientos. | Configuración del Software. |
| Requerimientos | Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | Actividades con sus fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | Reporte de Actividades. |
| Análisis y Diseño. | Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo con el Plan de Desarrollo actual. | Plan de Desarrollo actual. | Distribución de las tareas de los miembros del equipo. |
| Análisis y Diseño. | Documentar o modificar el Análisis y Diseño. | Especificación de Requerimientos. | Análisis y Diseño. |
| Análisis y Diseño. | Verificar el Análisis y Diseño y el Registro de Rastreo. | Análisis y Diseño. Registro de Rastreo. | Reporte de Verificación del Documento de Análisis y Diseño y Registro de Rastreo. |
| Análisis y Diseño. | Corregir los defectos encontrados en el Análisis y Diseño y en el Registro de Rastreo con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | Documento de Análisis y Diseño. Registro de Rastreo. Reporte de Verificación de Análisis y Diseño y Registro de Rastreo. | Análisis y Diseño y Registro de Rastreo con correcciones de los defectos encontrados. Aprobación de las correcciones. |
| Análisis y Diseño. | Validar el Análisis y Diseño. | Análisis y Diseño. | Reporte de Validación de Análisis y Diseño. |
| Análisis y Diseño. | Corregir los defectos encontrados en el Análisis y Diseño con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. | Análisis y Diseño. Reporte de Validación de Análisis y Diseño. | Análisis y Diseño con correcciones de los defectos encontrados. Aprobación de las correcciones. |
| Análisis y Diseño. | Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Integración. | Plan de Pruebas de Integración (en caso de que se pretenda modificar). | Plan de Pruebas de Integración. |
| Análisis y Diseño. | Verificar el Plan de Pruebas de Integración. | Plan de Pruebas de Integración. | Reporte de Verificación del Documento de Análisis y Diseño y Registro de Rastreo. |
| Análisis y Diseño. | Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Integración con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Verificación de Plan de Pruebas de Integración. | Plan de Pruebas de Integración con correcciones de los defectos encontrados. Aprobación de las correcciones. |
| Análisis y Diseño. | Incorporar Análisis y Diseño, Registro de Rastreo y Plan de Pruebas de Integración como líneas base a la Configuración de Software | Análisis y Diseño, Registro de Rastreo y Plan de Pruebas de Integración | Configuración del Software. |
| Construcción. | Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo con el Plan de Desarrollo actual. | Plan de Desarrollo actual. | Distribución de tareas. |
| Construcción. | Construir o modificar el(los) Componente(s) de software. Actualizar el Registro de Rastreo, incorporando los componentes construidos o modificados. | Análisis y Diseño. Registro de Rastreo. | Componentes. |
| Construcción. | Verificar el Registro de Rastreo. | Registro de Rastreo. | Reporte de Verificación de Registro de Rastreo. |
| Construcción. | Corregir los defectos encontrados en el Registro de Rastreo con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Verificación de Registro de Rastreo. | Registro de Rastreo con correcciones de los defectos encontrados. Aprobación de las correcciones. |
| Construcción. | Incorporar Componentes y Registro de Rastreo como líneas base a la Configuración de Software. | Componentes. Registro de Rastreo. | Configuración del Software. |
| Construcción. | Elaborar el Reporte de Actividades, registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | Actividades con sus fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | Reporte de Actividades. |
| Integración y pruebas. | Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo con el Plan de Desarrollo actual. | Plan de Desarrollo actual. | Distribución de tareas. |
| Integración y pruebas. | Realizar integración y pruebas. Actualizar el Registro de Rastreo. | Plan de Pruebas de Integración. | Registro de Rastreo actualizado. Reporte de Pruebas de Integración. |
| Integración y pruebas. | Documentar el Manual de Operación o modificar el manual existente. | Manual de Operación existente (en caso de que modificarse). | Manual de Operación. |
| Integración y pruebas. | Verificar el Manual de Operación. | Manual de Operación. | Reporte de Verificación de Manual de Operación. |
| Integración y pruebas. | Corregir los defectos encontrados en el Manual de Operación con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Verificación de Manual de Operación. | Manual de Operación con correcciones de los defectos encontrados. Aprobación de las correcciones. |
| Integración y pruebas. | Realizar las pruebas de sistema siguiendo el Plan de Pruebas de Sistema, documentando los resultados en un Reporte de Pruebas de Sistema. | Plan de Pruebas de Sistema. | Reporte de Pruebas de Sistema. |
| Integración y pruebas. | Corregir los defectos encontrados en las pruebas de sistema con base en el Reporte de Pruebas de Sistema y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Pruebas de Sistema. | Pruebas de sistema con correcciones de los defectos encontrados. Aprobación de las correcciones. |
| Integración y pruebas. | Documentar el Manual de Usuario o modificar el existente. | Manual de Usuario (en caso de modificarlo). | Manual de Usuario. |
| Integración y pruebas. | Verificar el Manual de Usuario. | Manual de Usuario. | Reporte de Verificación de Manual de Usuario. |
| Integración y pruebas. | Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Verificación de Manual de Usuario. | Manual de Usuario con correcciones de los defectos encontrados. Aprobación de las correcciones. |
| Integración y pruebas. | Incorporar Software, Reporte de Pruebas de Integración, Registro de Rastreo, Manual de Operación y Manual de Usuario como líneas base a la Configuración de Software. | Software, Reporte de Pruebas de Integración, Registro de Rastreo, Manual de Operación y Manual de Usuario. | Configuración del Software. |
| Integración y pruebas. | Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | Actividades con sus fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | Reporte de Actividades. |
| Cierre | Documentar el Manual de Mantenimiento o modificar el existente. | Manual de Mantenimiento (en caso de modificarlo). | Manual de Mantenimiento. |
| Cierre | Verificar el Manual de Mantenimiento. | Manual de Mantenimiento. | Reporte de Verificación de Manual de Mantenimiento. |
| Cierre | Corregir los defectos encontrados en el Manual de Mantenimiento con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | Reporte de Verificación de Manual de Mantenimiento. | Manual de Mantenimiento con correcciones de los defectos encontrados. Aprobación de las correcciones. |
| Cierre. | Incorporar Manual de Mantenimiento como línea base a la Configuración de Software. | Manual de Mantenimiento | Configuración del Software. |
| Cierre. | Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento. Como ejemplo, se pueden considerar mejores prácticas, experiencias exitosas de manejo de riesgos, problemas recurrentes, entre otras | Lecciones Aprendidas. | Base de Conocimiento. |
| Cierre. | Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. | Mediciones. Mejores prácticas, experiencias exitosas de manejo de riesgos, problemas recurrentes, entre otras. | Reporte de Mediciones. Sugerencias de Mejora. |
| Cierre. | Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | Actividades con sus fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | Reporte de Actividades. |

## Roles y responsabilidades

Tabla 2. Roles y responsabilidades

| Etapa de desarrollo | Actividad | Roles | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Revisar con los miembros del equipo de trabajo el Plan de Desarrollo actual para lograr un entendimiento común y obtener su compromiso con el proyecto. | ET | ET: Revisar el Plan de Desarrollo actual. |
| Inicio | Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | RDM | RDM: Elaboración del Reporte de Actividades. |
| Requerimientos | Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo con el Plan de Desarrollo actual. | RDM AN | RDM: Distribución de tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol. AN: Apoyar al RDM con la distribución de tareas. |
| Requerimientos | Documentar o modificar la Especificación de Requerimientos. | AN DU | AN: obtención, especificación y análisis de los requerimientos. DU: Apoyar con la especificación de requerimientos en el ámbito de diseño de interfaces. |
| Requerimientos | Verificar la Especificación de Requerimientos. | RE | RE: Verificación de la Especificación de Requerimientos. |
| Requerimientos | Corregir los defectos encontrados en la Especificación de Requerimientos con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | AN DU | AN: Corrección de los defectos encontrados en el ERS. DU: Corrección de los defectos encontrados en el ERS. |
| Requerimientos | Validar la Especificación de Requerimientos. | RPU | RPU: Validación de la Especificación de Requerimientos. |
| Requerimientos | Corregir los defectos encontrados en la Especificación de Requerimientos con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. | RPU AN | RPU: Corrección de los defectos encontrados en el ERS. AN: Corrección de los defectos encontrados en el ERS. |
| Requerimientos | Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Sistema. | RPU AN | RPU: Elaboración del Plan de Pruebas. AN: Apoyo en la Elaboración del Plan de Pruebas. |
| Requerimientos | Verificar el Plan de Pruebas de Sistema. | RE | RE: Verificación del Plan de Pruebas del Sistema. |
| Requerimientos | Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Sistema con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | RPU | RPU: Corrección de los defectos encontrados en el Plan de Pruebas del Sistema. |
| Requerimientos | Documentar la versión preliminar del Manual de Usuario o modificar el manual existente. | RM | RM: Documentación o modificación del Manual de Usuario. |
| Requerimientos | Verificar el Manual de Usuario. | RE | RE: Verificación del Manual de Usuario. |
| Requerimientos | Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | RM | RM: Corrección de los defectos encontrados en el Manual de Usuario. |
| Requerimientos | Elaborar o actualizar el Manual de Procedimientos. | RM | RM: Elaboración o actualización de Manual de Procedimientos. |
| Requerimientos | Verificar el Manual de Procedimientos. | RE | RE: Verificación del Manual de Procedimientos. |
| Requerimientos | Corregir los defectos encontrados en el Manual de Procedimientos con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | RM | RM: Corrección de los defectos encontrados en el Manual de Procedimientos. |
| Requerimientos | Incorporar Especificación de Requerimientos, Plan de Pruebas de Sistema, Manual de Usuario y Manual de Procedimientos como líneas base a la Configuración de Software. | RDM | RDM: Incorporación de Especificación de Requerimientos, Plan de Pruebas de Sistema, Manual de Usuario y Manual de Procedimientos a la Configuración de Software. |
| Requerimientos | Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | RDM | RDM: Elaboración del Reporte de Actividades. |
| Análisis y Diseño. | Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo con el Plan de Desarrollo actual. | RDM AN DI | RDM: Distribución de tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol. AN: Apoyar al RDM con la distribución de tareas. DI: Apoyar al RDM con la distribución de tareas. |
| Análisis y Diseño. | Documentar o modificar el Análisis y Diseño. | AN DI DU | AN: Documentación o modificación del Análisis y Diseño. DI: Apoyar al AN a la documentación o modificación del Análisis y Diseño. DU: Apoyar al AN a la documentación o modificación del Análisis y Diseño. |
| Análisis y Diseño. | Verificar el Análisis y Diseño y el Registro de Rastreo. | RE | RE: Verificación del Análisis y Diseño y Registro de Rastreo. |
| Análisis y Diseño. | Corregir los defectos encontrados en el Análisis y Diseño y en el Registro de Rastreo con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | AN DI DU | AN: Corrección de los defectos encontrados en el Análisis y Diseño y en el Registro de Rastreo. DI: Ayudar al AN a la corrección de defectos encontrados en el Análisis y Diseño y en el Registro de Rastreo. DU: Ayudar al AN a la corrección de defectos encontrados en el Análisis y Diseño y en el Registro de Rastreo. |
| Análisis y Diseño. | Validar el Análisis y Diseño. | RPU | RPU: Validación del Análisis y Diseño. |
| Análisis y Diseño. | Corregir los defectos encontrados en el Análisis y Diseño con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. | AN DI DU | AN: Corrección de los defectos encontrados en el Análisis y Diseño. DI: Ayudar al AN a la corrección de defectos encontrados en el Análisis y Diseño. DU: Ayudar al AN a la corrección de defectos encontrados en el Análisis y Diseño. |
| Análisis y Diseño. | Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Integración. | RPU | RPU: Elaboración o modificación del Plan de Pruebas de Integración. |
| Análisis y Diseño. | Verificar el Plan de Pruebas de Integración. | RE | RE: Verificación del Plan de Pruebas de Integración. |
| Análisis y Diseño. | Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Integración con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | RPU | RPU: Corrección de los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Integración. |
| Análisis y Diseño. | Incorporar Análisis y Diseño, Registro de Rastreo y Plan de Pruebas de Integración como líneas base a la Configuración de Software. | RDM | RDM: Incorporación de Análisis y Diseño, Registro de Rastreo y Plan de Pruebas de Integración a la Configuración de Software. |
| Construcción. | Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo con el Plan de Desarrollo actual. | RDM | RDM: Distribución de tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol. |
| Construcción. | Construir o modificar el(los) Componente(s) de software. Actualizar el Registro de Rastreo, incorporando los componentes construidos o modificados. | PR | PR: Construcción o modificación del Componente de Software. Actualización del Registro de Rastreo. |
| Construcción. | Verificar el Registro de Rastreo. | RE | RE: Verificación del Registro de Rastreo. |
| Construcción. | Corregir los defectos encontrados en el Registro de Rastreo con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | PR | PR: Corrección de los defectos encontrados en el Registro de Rastreo. |
| Construcción. | Incorporar Componentes y Registro de Rastreo como líneas base a la Configuración de Software. | RDM | RDM: Incorporación de Componentes y Registro de Rastreo como líneas base a la Configuración de Software. |
| Construcción. | Elaborar el Reporte de Actividades, registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | RDM | RDM: Elaboración del Reporte de Actividades. |
| Integración y pruebas. | Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo con el Plan de Desarrollo actual. | RDM | RDM: Distribución de tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol. |
| Integración y pruebas. | Realizar integración y pruebas. Actualizar el Registro de Rastreo. | PR RPU | PR: Integrar los componentes en subsistemas o en el sistema del Software y aplicar las pruebas siguiendo el Plan de Pruebas de Integración, documentando los resultados en un Reporte de Pruebas de Integración. RPU: Integrar los componentes en subsistemas o en el sistema del Software y aplicar las pruebas siguiendo el Plan de Pruebas de Integración, documentando los resultados en un Reporte de Pruebas de Integración. Actualización del Registro de Rastreo. |
| Integración y pruebas. | Documentar el Manual de Operación o modificar el manual existente. | RM | RM: Documentación o modificación del Manual de Operación. |
| Integración y pruebas. | Verificar el Manual de Operación. | RE | RE: Verificación del Manual de Operación. |
| Integración y pruebas. | Corregir los defectos encontrados en el Manual de Operación con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | RM | RM: Corrección de los defectos encontrados en el Manual de Operación. |
| Integración y pruebas. | Realizar las pruebas de sistema siguiendo el Plan de Pruebas de Sistema, documentando los resultados en un Reporte de Pruebas de Sistema. | RPU | RPU: Realización de las pruebas de sistema y documentación de los resultados en un Reporte de Pruebas de Sistema. |
| Integración y pruebas. | Corregir los defectos encontrados en las pruebas de sistema con base en el Reporte de Pruebas de Sistema y obtener la aprobación de las correcciones. | PR | PR: Corrección de los defectos encontrados en las pruebas de sistema con base en el Reporte de Pruebas de Sistema. |
| Integración y pruebas. | Documentar el Manual de Usuario o modificar el existente. | RM | RM: Documentación o modificación del Manual de Usuario. |
| Integración y pruebas. | Verificar el Manual de Usuario. | RE | RE: Verificación del Manual de Usuario. |
| Integración y pruebas. | Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | RM | RM: Corrección de los defectos encontrados en el Manual de Usuario. |
| Integración y pruebas. | Incorporar Software, Reporte de Pruebas de Integración, Registro de Rastreo, Manual de Operación y Manual de Usuario como líneas base a la Configuración de Software. | RDM | RDM: Incorporación del Software, Reporte de Pruebas de Integración, Registro de Rastreo, Manual de Operación y Manual de Usuario como líneas base a la Configuración de Software. |
| Integración y pruebas. | Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | RDM | RDM: Elaboración del Reporte de Actividades. |
| Cierre | Documentar el Manual de Mantenimiento o modificar el existente. | RM | RM: Documentación o modificación de Manual de Mantenimiento. |
| Cierre | Verificar el Manual de Mantenimiento. | RE | RE: Verificación del Manual de Mantenimiento. |
| Cierre | Corregir los defectos encontrados en el Manual de Mantenimiento con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. | RM | RM: Corrección de los defectos encontrados en el Manual de Mantenimiento. |
| Cierre. | Incorporar Manual de Mantenimiento como línea base a la Configuración de Software. | RDM | RDM: Incorporación del Manual de Mantenimiento como línea base a la Configuración de Software. |
| Cierre. | Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento. Como ejemplo, se pueden considerar mejores prácticas, experiencias exitosas de manejo de riesgos, problemas recurrentes, entre otras | RDM ET | RDM: Integración de las Lecciones Aprendidas a la Base de Conocimiento. ET: Identificación de las Lecciones Aprendidas. |
| Cierre. | Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. | RDM ET | RDM: Generación de Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. ET: Identificación de Sugerencias de Mejora. |
| Cierre. | Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. | RDM | RDM: Elaboración del Reporte de Actividades. |

## Recursos

Recursos humanos

Para llevar a cabo el plan de aseguramiento de calidad, se hace necesario contar con un grupo especializado de SQA, quienes desempeñarán distintas funciones para el cumplimiento de los objetivos. Se debe guiar al equipo de desarrollo, de tal manera de lograr un producto de alta calidad. Hay que dejar en claro que el grupo de SQA no tiene la total responsabilidad de lograr una aplicación de calidad, SQA solo planea las estrategias para lograr esa calidad. El aseguramiento de calidad es responsabilidad de todo su equipo.

Infraestructura

SQA necesita tener acceso a equipos de trabajo que le permitan realizar sus labores de evaluación y auditoría eficazmente. Por ello dispondrá de la infraestructura y equipamiento destinados en el plan de proyecto:

Se necesitarán 5 Computadores personales con las siguientes especificaciones:

- Procesador: Intel® Core™ i7-6500U 2.5 GHz hasta 3.1 GHz

- Número de núcleos: Dual Core

- Memoria: 4GB de SDRAM DDR4 2133 MHz

- Almacenamiento: 1 TB SATA (de 5400 rpm)

- Pantalla: 15.6"

- Al menos un puerto de salidas USB 3.0

- Wi-Fi: 802.11b/g/n

Cada uno de los equipos debe contar con un segundo monitor de a lo menos 17 pulgadas. También se necesitará una tablet para pruebas con las siguientes características:

- Sistema operativo Android 5.0 o superior

- RAM: 2 GB

- Almacenamiento: 16 GB

- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40

- Lector de tarjetas Micro SD

El lugar de trabajo debe contar con las comodidades mínimas de una oficina de trabajo, más los servicios básicos y un servicio de conexión a internet con velocidad de descarga de 10MB o superior.

# Documentación

## Propósito

Identificar los documentos relativos al desarrollo, verificación y validación y uso y mantenimiento del software, estableciendo para cada documento los criterios e identificación de las revisiones o auditorias que aseguran la calidad del producto.

## Documentación mínima requerida

Para asegurarse que la implementación del software cumple con los requerimientos los siguientes documentos son necesitados como mínimo:

- Especificación de requerimientos de software

- Descripción del diseño del software

- Plan de verificación y validación del software

- Reporte de verificación y validación del software

- Documentación del usuario

- Manual de procedimientos

- Manual de mantenimiento

- Manual de operaciones

- Reporte de actividades

- Plan de gestión de configuración del software

- Plan de pruebas

- Reportes de pruebas

- Lecciones aprendidas

## Especificación de requerimientos de software

El documento de especificación de requerimientos de software debe de describir de forma clara y precisa cada requerimiento esencial (funciones, rendimiento, restricciones de diseño y atributos) del software y de interfaces externas, por lo que para su elaboración se empleara como referencia el estándar IEEE 830-1998 “Recommended Practices for Software Requirements” que describe el contenido y cualidades de un buen documento de especificación de requerimientos de software y el Anexo 1 “Plantilla de Especificación de Requerimientos”. Para la revisión y validación de este documento se empleará una revisión técnica formal, para más detalles sobre el proceso de realización de estos, revisar la sección Revisiones y auditorías.

## Descripción del diseño del software

La descripción del diseño de software representa la estructura del software que satisface los requerimientos del documento de especificación de requerimientos de software y describe los componentes y subcomponentes incluyendo bases de datos e interfaces internas, para la elaboración de este, se empleará como referencia el estándar IEEE 1016-1987 “Recommended Practice for Software Design Descriptions” que proporciona la información necesaria del contenido y una recomendación de organización del documento. Con el fin de revisar y validar el contenido de este documento se emplearán revisiones técnicas formales, para más detalles revisar la sección Revisiones y auditorías.

## Plan de verificación y validación del software

Con la finalidad de que el plan de verificación y validación del software identifica y describe los métodos a ser usados para: verificar que los requerimientos en la especificación de requerimientos de software son aprobados por una autoridad apropiada, que dichos requerimientos son puestos en la descripción del diseño del software, el diseño es implementado en el código y que el código cumple con los requerimientos expresados, para la creación de este documento se usara como referente el estándar IEEE 1012-2016 “Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation” en el cual se define la estructura y contenidos de un plan de verificación y validación.

## Reporte de verificación y validación del software

El reporte de verificación y validación del software debe de describir los resultados de la ejecución del plan de verificación y validación del software, para la elaboración de este se usará de referencia el estándar IEEE 1012-2016 “Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation” que provee la estructura y contenidos de un reporte de verificación y validación de software.

## Documentación del usuario

La documentación del usuario, ya sea manuales, guías, entre otros, debe especificar y describir los datos requeridos y las entradas de control, las secuencias de entrada, las opciones, las limitaciones del programa y otras actividades o elementos necesarios para la ejecución exitosa del software, igualmente debe de identificar mensajes de error y describir las acciones para corregirlo, por eso se utilizará de referencia el estándar IEEE 1063-2001 “Standard for Software User Documentation” que provee los requerimientos mínimos de estructura, información contenida y formatos para la documentación del usuario, como guía para la elaboración de este documento. Para verificar que el documento se realiza de forma correcta, se realizará una revisión técnica formal, para más información acerca de ello revisar la sección Revisiones y auditorías.

## Manual de procedimientos

Un manual de procedimientos es un documento que contiene la recopilación de todos los procedimientos del aseguramiento de la calidad del software, para la elaboración de este se tomara como referente la Norma ISO 9000-3 que provee un esquema de identificación de procesos, así como de su respectiva documentación. Este documento será verificado mediante una revisión técnica formal que se encuentra establecida en la sección correspondiente de Revisiones y auditorías.

Manual de mantenimiento

Documento que describe las instrucciones para el soporte un producto de software y su mantenimiento, así como procedimientos para corregir defectos, instalación de mejoras y pruebas de los cambios; para su elaboración se deberá emplear el estándar ISO/IEC/IEE 14764-2006 “Software Engineering -Software Life Cycle Processes- Maintenance” que provee un marco de referencia acerca del mantenimiento de un programa de software, así como la estructura y contenidos de este documento. Se empleará una revisión técnica formal para la verificación de este documento que se encuentra establecida en la sección correspondiente de Revisiones y auditorías.

Manual de Operación

Es un documento que incluye instrucciones de operaciones, horarios de funcionamiento del sistema, requisitos de configuración/procedimientos, especificaciones para el sistema, especificaciones de entrada/salida y controles de auditorías. Para su realización se hará uso del Anexo 11 “Plantilla de Manual de Usuario”.

## Reporte de actividades

El reporte de actividades es un registro periódico de actividades, fechas de inicio y fin y responsables que puede ser empleado como referente para el control del progreso del proyecto, para la elaboración de este se hará uso del Anexo 4 “Plantilla Reporte de Actividades”.

## Plan de gestión de configuración del software

Un plan de gestión de configuración del software debe de documentar métodos a ser usados para identificar objetos de software, controlarlos, implementar cambios y registrar y reportar cambios en el estado de implementación, por lo mismo, para la elaboración de este se usara como referencia el estándar IEEE 828- 2012 “Standard for Configuration Management” que establece los requerimientos mínimos para la gestión de la configuración en sistemas e ingeniería de software esto mediante la descripción de procesos a ser establecidos, como deben ser completados, responsables en actividades específicas, cuando deben realizadas y que recursos son necesarios.

## Plan de pruebas

Un plan de pruebas es la documentación de un conjunto de pruebas que tienen por finalidad el probar algunas de las funcionalidades del software, el plan describe el ambiente para la ejecución de la prueba así como el resultado esperado, para su elaboración se empleará el estándar IEEE 829-2008 “Standard for Software and System Test Documentation” en el cual se definen todos los contenidos necesarios para un plan maestro de pruebas, establece un marco de trabajo para pruebas de procesos, actividades y tareas en soporte a todo proceso de ciclo de vida del software. El plan será verificado mediante una revisión de tipo técnica formal, para más detalles consultar el apartado Revisiones y auditorías.

## Reporte de pruebas

El reporte de pruebas debe de describir los resultados de la ejecución del plan de pruebas, por lo que se usará el estándar IEEE 829-2008 “Standard for Software and System Test” que provee la estructura y contenido de un reporte maestro de pruebas resultado de la aplicación del plan.

## Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas es un registro de mejores prácticas, problemas recurrentes y experiencias exitosas en la solución de problemas, encontrados en un ciclo de desarrollo y mantenimiento, para la elaboración de esta hacer referencia al Anexo 3” Plantilla de Lecciones Aprendidas”.

# Estándares, prácticas, convenciones y métricas

## Fase de Requerimientos

- IEEE 830-1998 “Recommended Practice for Software Requirements Specifications”. Las actividades de la fase de requisitos se realizarán con base a este estándar.

- Plantilla de Especificación de Requerimientos. Será útil para la documentación de la Especificación de Requisitos.

- Norma ISO 9000-3. Se usarán para la realización o modificación del Manual de Procedimientos.

- IEEE 829 “Standard for software Test Documentation”. El plan de Pruebas de Sistema será hecho o modificado con base a este estándar.

- IEEE Std 1012-2016. “Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation”.  Será utilizado para las verificaciones de la Especificación de Requerimientos, Plan de Pruebas de Sistema, Manual de Usuario y Manual de Procedimientos, y la validación de la Especificación de Requerimientos.

- IEEE 828-2012 “Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering”. Servirá para incorporar Especificación de Requerimientos, Plan de Pruebas de Sistema, Manual de Usuario y Manual de Procedimientos como líneas base a la Configuración de Software.

- Plantilla de Reporte de Actividades. Será de utilidad para la realización de los Reportes de Actividades.

- Plantilla de Control de la Documentación. Para la elaboración de documentos se han definido plantillas para cada documento que se vaya a realizar. En cada una de éstos se tiene definida la estructura y contenido del documento. Además, se debe seguir el formato definido en “Plantilla Control de Documentación”.

- Plantilla de Reporte de Verificación. Será útil para la realización del Reporte de Verificación para corregir los defectos encontrados en la Especificación de Requerimientos, Plan de Pruebas de Sistema, Manual de Usuario y Manual de Procedimientos.

- Plantilla de Reporte de Validación. Será útil para la realización del Reporte de Verificación para los defectos encontrados en la Especificación de Requerimientos.

## Fase de Análisis y Diseño

- ISO 12207 “Software life cycle processes”. Las actividades de la fase de diseño se realizarán con base a este estándar.

- IEEE 1016-1987 “Recommended Practice for Software Design Descriptions”. Se usará para la descripción del diseño de software.

- Lenguaje de Modelado Unificado (UML). Se utilizarán los diagramas UML necesarios para el proyecto, estos incluyen:

    - Diagrama de Clases

    - Diagrama de Objetos

    - Diagrama de Casos de Uso

    - Diagrama de Estado

    - Diagrama de Secuencia

    - Diagrama de Actividades

    - Diagrama de Componentes

    - Diagrama de Distribución

- IEEE 829 “Standard for software Test Documentation”. El plan de Pruebas de Integración será hecho o modificado con base a este estándar.

- IEEE Std 1012-2016. “Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation”.  Será utilizado para las verificaciones del Análisis y Diseño, Registro de Rastreo y Plan de Pruebas de Integración, y la validación del Análisis y Diseño.

- Plantilla de Reporte de Verificación. Será útil para la realización del Reporte de Verificación para corregir los defectos encontrados en Análisis y Diseño, Registro de Rastreo y Plan de Pruebas de Integración.

- Plantilla de Reporte de Validación. Será útil para la realización del Reporte de Verificación para los defectos encontrados en el Análisis y Diseño.

- IEEE 828-2012 “Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering”. Servirá para incorporar el Análisis y Diseño, Registro de Rastreo y Plan de Pruebas de Integración como líneas base a la Configuración de Software.

- Plantilla de Reporte de Actividades. Será de utilidad para la realización del Reporte de Actividades.

## Fase de Construcción.

- ISO 12207 “Software life cycle processes”. El proceso de construcción se llevará a cabo en base a este estándar.

- “Estándar de Codificación.” Los desarrolladores deben hacer el código con base a este estándar.

- “Estándar de Comentarios.” Los comentarios en el código deben estar hecho con base a este estándar.

- IEEE Std 1012-2016. “Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation”.  Será utilizado para la verificación del Registro de Rastreo.

- Plantilla de Reporte de Verificación. Será útil en la realización del Reporte de Verificación para después corregir los defectos encontrados en el Registro de Rastreo.

- IEEE 828-2012 “Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering”. Servirá para incorporar Componentes y Registro de Rastreo como líneas base a la Configuración de Software.

- Plantilla de Reporte de Actividades. Será de utilidad para la realización del Reporte de Actividades.

## Fase de Pruebas e Integración

- ISO/IEC/IEEE 29119 “Software Testing Standard”. La ejecución de las Pruebas de Integración y Pruebas de Sistema seguirá este estándar.

- IEEE 829 “Standard for software Test Documentation”. Los reportes de las Pruebas de Sistema y Pruebas de Integración serán hechos con base a este estándar.

- IEEE Std 1012-2016. “Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation”.  Será utilizado para la verificación del Manual de Usuario y Manual de Operaciones.

- Plantilla de Reporte de Verificación. Será útil para la realización del Reporte de Verificación para corregir los defectos encontrados en Manual de Operaciones y Manual de Usuario.

- IEEE 828-2012 “Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering”. Servirá para incorporar Software, Reporte de Pruebas de Integración, Registro de Rastreo, Manual de Operación y Manual de Usuario como líneas base a la Configuración de Software.

- Plantilla de Reporte de Actividades. Será de utilidad para la realización del Reporte de Actividades.

## Fase de Cierre y Mantenimiento

- ISO/IEC/IEEE 14764-2006 “Software Engineering -Software Life Cycle Processes- Maintenance”. Las actividades de mantenimiento se llevarán a cabo con base a este estándar.

- ISO/IEC 14764 “Software Life Cycle Processes”. Será útil para la realización de las actividades de esta fase y la realización del Manual de Mantenimiento.

- IEEE Std 1012-2016. “Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation”.  Será utilizado para la verificación del Manual de Mantenimiento.

- Plantilla de Reporte de Verificación. Será útil para la realización del Reporte de Verificación para corregir los defectos encontrados en el Manual de Mantenimiento.

- IEEE 828-2012 “Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering”. Servirá para incorporar el Manual de Mantenimiento como línea base a la Configuración de Software.

- Plantilla de Reporte de Actividades. Será de utilidad para la realización del Reporte de Actividades.

- Plantilla de Lecciones Aprendidas. Será de utilidad para la documentación de las Lecciones Aprendidas.

# Revisiones y auditorías

## Propósito

Este apartado tiene el propósito de definir las revisiones de software que se llevarán a cabo.

Las revisiones y auditorías de los resultados del desarrollo se realizan a medida que se terminan cada una de las fases del ciclo de vida de desarrollo de software, con el fin de:

- Conocer el progreso alcanzado en el desarrollo.

- Evaluar el ajuste a los requerimientos del sistema.

- Evaluar la eficiencia en el trabajo

- Asegurar que los estándares y procesos son seguidos

Revisión de Especificación de Requerimientos del Software (SSR por sus siglas en inglés):

- Se aplicará una revisión de tipo técnica formal para verificar la claridad de la redacción de la Especificación de Requerimientos y su consistencia con la Descripción del producto y con el estándar requerido. Adicionalmente, se revisará que los requerimientos sean completos y no ambiguos o contradictorios. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación, haciendo uso de la plantilla “Reporte de Verificación” (Anexo 6).

La descripción del proceso para la ejecución de la revisión será definida en el Plan de Revisión “Verificación del ERS” que será elaborado con base en el estándar IEEE Std 1012-2016. “Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation”.

- Se realizará una revisión técnica formal para validar que la especificación de requerimientos cumple con las necesidades y expectativas acordadas, incluyendo la realización de la prueba de usabilidad de la interfaz del usuario. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Validación, haciendo uso de la plantilla “Reporte de Validación” (Anexo 5).

La descripción del proceso para la ejecución de la validación será definida en el Plan de Revisión “Validación del ERS”, que será elaborado con base en el estándar IEEE Std 1012-2016. “Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation”.

Revisión Plan de Pruebas de Sistema

- Se aplicará una revisión de tipo técnica formal para verificar la consistencia del Plan de Pruebas de Sistema con la Especificación de Requerimientos y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación, haciendo uso de la plantilla destinada para tal fin (Anexo 6).

La descripción del proceso para la ejecución de la revisión será definida en el Plan de Revisión “Verificación de Plan de Pruebas de Sistema” que será elaborado con base en el estándar IEEE 829-2008 “Standard for Software and System Test Documentation”.

Revisión Manual de Usuario

- Se aplicará una revisión de tipo técnica formal para verificar la consistencia del Manual de Usuario con la Especificación de Requerimientos y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación, haciendo uso de la plantilla “Reporte de Verificación” (Anexo 6).

La descripción del proceso para la ejecución de la revisión será definida en el Plan de Revisión “Verificación de Manual de Usuario” que será elaborado con base en el estándar IEEE 1063-2001 “Standard for Software User Documentation”.

Revisión Análisis y Diseño

- Se aplicará una revisión de tipo técnica formal para verificar la claridad de la documentación del Análisis y Diseño, su factibilidad y la consistencia con la Especificación de Requerimientos y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación, haciendo uso de la plantilla “Reporte de Verificación”, que se encuentra en el Anexo 6.

La descripción del proceso para la ejecución de la revisión será definida en el Plan de Revisión “Verificación de Análisis y Diseño” que será elaborado con base en el estándar IEEE 1016-1987 “Recommended Practice for Software Design Descriptions”

- Se realizará una revisión técnica formal para validar que el Análisis y Diseño cumple con las necesidades y expectativas acordadas con el cliente. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Validación, haciendo uso de la plantilla “Reporte de Validación”, que se encuentra en el Anexo 5.

La descripción del proceso para la ejecución de la validación será definida en el Plan de Revisión “Validación de Análisis y Diseño”, que será elaborado con base en el estándar IEEE 1016-1987 “Recommended Practice for Software Design Descriptions”.

Revisión Plan de Pruebas de Integración

- Se aplicará una revisión de tipo técnica formal para verificar la consistencia del Plan de Pruebas de Integración con el Análisis y Diseño y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación, haciendo uso de la plantilla “Reporte de Verificación”, que se encuentra en el Anexo 6.

La descripción del proceso para la ejecución de la revisión será definida en el Plan de Revisión “Verificación del Plan de Pruebas de Integración” que será elaborado con base en el estándar IEEE 829-2008 “Standard for Software and System Test Documentation”.

Revisión Registro de Rastreo

- Se aplicará una revisión de tipo técnica formal para verificar que el Registro de Rastreo contenga las relaciones adecuadas entre los elementos de Análisis y Diseño y los componentes. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación, haciendo uso de la plantilla “Reporte de Verificación”, que se encuentra en el Anexo 6.

La descripción del proceso para la ejecución de la revisión será definida en el Plan de Revisión “Verificación de Registro de Rastreo” que será elaborado con base en el estándar IEEE Std 9001-2015. “Sistemas de Gestión de la calidad”

Revisión Manual de Operación

- Se aplicará una revisión de tipo técnica formal para verificar la consistencia del Manual de Operación con el Software y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación, haciendo uso de la plantilla “Reporte de Verificación”, que se encuentra en el Anexo 6.

La descripción del proceso para la ejecución de la revisión será definida en el Plan de Revisión “Verificación de Manual de Operación” que será elaborado con base en el estándar IEEE Std 12207-2008. “Software life cycle processes” apartado “software Operation Process”, 6.4.9.

Revisión Manual de Mantenimiento

- Se aplicará una revisión de tipo técnica formal para verificar consistencia del Manual de Mantenimiento con la Configuración de Software y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación, haciendo uso de la plantilla “Reporte de Verificación”, que se encuentra en el Anexo 6.

La descripción del proceso para la ejecución de la revisión será definida en el Plan de Revisión “Verificación de Manual de Mantenimiento” que será elaborado con base en el estándar ISO/IEC/IEE 14764-2006 “Software Engineering -Software Life Cycle Processes- Maintenance”.

Revisión Manual de Procedimientos

- Se aplicará una revisión de tipo técnica formal para Verificar consistencia del Manual de Procedimientos con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación, haciendo uso de la plantilla “Reporte de Verificación”, que se encuentra en el Anexo 6.

La descripción del proceso para la ejecución de la revisión será definida en el Plan de Revisión “Verificación de Manual de Procedimientos” que será elaborado con base en la Norma ISO 9000-3 que provee un esquema de identificación de procesos, así como de su respectiva documentación.

# Pruebas

Las actividades de pruebas que se realizarán para el proyecto son:

- Pruebas de Integración. Estas se realizarán con base al estándar ISO/IEC/IEEE 29119 “Software Testing Standard”.

- Pruebas de Aceptación. La información correspondiente al proceso se encuentra en el estándar “International Software Testing Qualification Board” (ISTQB).

- Pruebas de Caja Negra. La información correspondiente al proceso se encuentra en el estándar “International Software Testing Qualification Board” (ISTQB).

- Pruebas de Seguridad. Estas se realizarán con base al estándar ISO/IEC/IEEE 29119 “Software Testing Standard”.

La documentación de las pruebas anteriores se realizará con base en el estándar IEEE 829 “Standard for software Test Documentation”.

# Informe de problemas y acciones correctivas

Reporte del Proceso de Auditoría

Se reportarán los resultados de las auditorías por el personal de SQA. El reporte servirá para saber si el proceso está:

- Siguiéndose de forma adecuada y se trabaja de forma efectiva

- Siguiéndose de forma adecuada pero no se trabaja de forma efectiva

- No se está siguiendo el proceso.

Presentación del Reporte del Proceso de Auditoría

El proceso de reporte de auditorías está dirigido hacia el administrador del proyecto, el cual utilizará los reportes de las siguientes maneras:

- Ver si los procesos de desarrollo son implementados y si son efectivos para el cumplimiento de las metas del proyecto. Cuando sea necesario, el administrador del proyecto puede iniciar cambios a los procesos, mediante los procedimientos establecidos, para que los procesos queden estables.

- Para indicar el acuerdo desacuerdo, o el aplazamiento de las recomendaciones hechas en el proceso de reporte de auditoría. En caso de que el administrador del proyecto indica desacuerdo con las recomendaciones registradas en el proceso de reporte de auditoría, la disposición final de recomendaciones del informe se hace por el patrocinador del proyecto.

Consultar el Anexo 10 “Reporte de Auditoría”.

Procedimiento de Escalamiento para la Resolución de no Concurrencia en el Proceso de Auditoría

Al encontrarse un problema de calidad en algún elemento de trabajo, ya sea documento, código o producto de software se tendrá que realizar lo siguiente:

- Se le informa al equipo CAPA dirigido por un miembro de la unidad de SQA

- El equipo CAPA hace una investigación de lo que puede estar generando el problema

- El equipo CAPA propone acciones correctivas con base a la investigación.

- Si existen problemas de desacuerdos en la resolución del problema, el equipo CAPA tendrá que notificar al administrador del proyecto para que proporcione una solución.

- Si el administrador del proyecto no da una solución, se escalará el problema al patrocinador del proyecto y esta persona tomará la decisión final.

# Herramientas, técnicas y metodologías

## Herramientas

- One Drive

Es un servicio en la nube de Microsoft que permite almacenar y proteger archivos, compartirlos con varios usuarios y acceder a ellos desde cualquier lugar.
Se utilizará para almacenar, organizar y administrar toda la documentación del proyecto.

- GitHub

Es un portal creado para almacenar código de aplicaciones.
Se utilizará para administrar el código del proyecto y llevar un control de versiones.

- Editor de texto Microsoft Word

Es un procesador de textos que permite crear documentos de forma rápida y efectiva.
Se utilizará para crear o modificar los documentos durante el proyecto.

- Visual Studio Code (VSC)

Es un editor de código fuente que permite trabajar con diversos lenguajes de programación, admite gestionar tus propios atajos de teclado y refactorizar el código. Es gratuito, de código abierto y nos proporciona una utilidad para descargar y gestionar extensiones con las que podemos personalizar y potenciar esta herramienta.

Se utilizará para editar, depurar y compilar código y, después, publicar la aplicación.

- Figma

Es una herramienta de prototipado web y editor de gráficos vectorial, que, a diferencia de las otras herramientas, se aloja en la web.

Con esta herramienta se realizará el diseño de la interfaz de usuario y el diseño de la experiencia del usuario.

- MySQL

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL).

Con esta herramienta se creará y administrará bases de datos basadas en un modelo relacional.

- Lenguajes de Programación

Un lenguaje de programación es un lenguaje informático especialmente diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas o instrucciones que un equipo informático debe ejecutar.

Se usarán los lenguajes PHP, HTML, CSS, Java, Javascript para el desarrollo de esta aplicación.

## Técnicas

- SCRUM.

El marco de trabajo Scrum es un proceso para llevar a cabo un conjunto de tareas de forma regular con el objetivo principal de trabajar de manera colaborativa.
Se utilizará para potenciar la eficiencia, rapidez y responsabilidad en los equipos de trabajo

## Metodologías

- Análisis del origen de la causa.

Se define como la identificación de las causas que han dado lugar a un evento, en vez de proceder únicamente a la identificación o comunicación del problema mismo. Un evento se define como la dificultad, error, caso de incumplimiento o una oportunidad perdida.

Se utiliza para identificar acciones correctivas eficaces.

- Programación Orientado a Objetos.

Es un paradigma de programación que parte del concepto de "objetos" como base, los cuales contienen información en forma de campos y código en forma de métodos.

Se usará con el objetivo de disminuir errores y reutilización del código al momento de programar.

# Control del código

Cuando se requiera realizar algún cambio del código del software, se deberá realizar una solicitud de cambio de software, usando la siguiente plantilla:

Documento de Solicitud de Cambio de Software (SCR)

(1) Cambios principales

- El iniciador.

- La fecha en el que el SCR fue presentado.

- El carácter del cambio.

- Las metas.

- La contribución esperada al Proyecto/Sistema.

- La urgencia de la ejecución.

(2) Detalles del cambio.

- Descripción del cambio propuesto.

- Una lista de los SCIs que se cambiarán.

- Efectos esperados en otros SCIs.

- Efecto previsto en las interfaces con otros sistemas de software, hardware y firmware.

- Retrasos previstos en los calendarios de finalización del desarrollo y perturbaciones previstas en los servicios a los clientes.

(3) Cambios en el calendario y las estimaciones de recursos.

- Calendario de aplicación

- Estimación de los recursos profesionales necesarios

- Otros recursos necesarios

- Coste total estimado del cambio solicitado

A pesar de la percepción de la urgencia del cambio, no se da automáticamente una decisión favorable a su iniciador. El CCA puede aprobar la solicitud de aplicación inmediata, retrasarla o denegarla.

Para cada SCR aprobado para su aplicación inmediata, se emite una de cambio de software (SCO) (en algunas organizaciones, llamada orden de cambio (CO) u orden de cambio de ingeniería (ECO)).

Los elementos de información necesarios para la documentación de una versión del código se enumeran en la siguiente plantilla:

Documento de Versión del SCI

(1) Identificación.

- Número de versión del SCI.

- Nombres de los ingenieros que implementaron los cambios.

- Fecha de finalización y aprobación de la nueva versión.

(2) Cambios en la nueva versión.

- Antiguo número de versión de SCI.

- Pequeña descripción de los cambios introducidos.

- Lista de otros SCI que tuvieron que modificarse como consecuencia de los cambios actuales.

- Lista de SCOs incluidos en la nueva versión.

- Lista de reportes de problemas de software que se resolvieron con la nueva versión.

- Consecuencias operacionales y de otra índole de los cambios introducidos en la nueva versión.

La documentación de una nueva versión del SCI puede presentarse como un documento o como parte del código (es decir, como "notas de la versión" en el listado del código).

La documentación de las versiones de configuración del software incluye los mismos elementos de información enumerados en la plantilla anterior y a menudo se denomina documento de descripción de la versión (VDD).

# Control de medios

Los medios de programas de computadora son todos aquellos en donde la información de computadora es almacenada. Se recomienda, pero no se limita a, el uso de discos duros, unidades de estado sólido, memoria de computadora (RAM) y servicios de almacenamiento en la nube como medios de almacenamiento para el proyecto.

Los métodos e infraestructura del control de medios deben asegurar que:

- El software se almacena y recupera de forma asegurada.

- Se proporciona almacenamiento y recuperación en algún formato físico o remoto para software crítico y copias del código de referencia.

- El software es accesible solo para aquellos que necesitan acceso.

- Los ambientes de los medios físicos donde el software está almacenado son controlados para que estos no se degraden.

## Prevención de degradación física en los medios

Para minimizar la degradación de los medios donde el software será almacenado se pueden emplear técnicas de conservación física, por ejemplo, sitios de almacenamiento a prueba de incendios, limpieza regular en contra del polvo, empaquetado antiestático, revisión del estado actual del medio en cuestión.

Es importante la revisión recurrente de estas prácticas controladas en diversos entornos para que puedan ser clasificadas y se pueda prevenir a futuro la degradación de estos medios en nuevos entornos.

## Acceso autorizado a los medios

Se pueden emplear distintos métodos que proveen limitar el acceso a la información de los medios informáticos. Se recomienda el uso de un esquema de identificación para antes de acceder a la información. Otros métodos incluyen una biblioteca de programas de acceso limitado, cifrado, marcas externas y declaraciones de propiedad que identifican un programa controlado.
De igual manera debe de considerarse la seguridad física de estos dispositivos.

## Proceso de copias de seguridad

Para realizar una copia de seguridad se utilizará un proceso automatizado establecido en un horario por el líder de desarrollo. Este proceso debe de considerar el uso de un servicio en la nube como medio de almacenamiento remoto y el de un sistema de almacenamiento en red.

# Recopilación, mantenimiento y conservación de registros

## Recopilación de registros.

A lo largo del proyecto se elaborará diversa documentación para satisfacer los requisitos de este. Cada uno de estos documentos se crea para apoyar los objetivos del proyecto. Con base al estándar ISO 9001 “Sistemas de gestión de la calidad” los registros a guardar serán las versiones finales aprobadas de cada documento.

Los documentos requeridos son los siguientes:

- Especificación de Requerimientos

- Análisis y Diseño de Software

- Registro de Rastreo

- Plan de Pruebas de Sistema

- Reporte de Pruebas de Sistema

- Plan de Pruebas de Integración

- Reporte de Pruebas de Integración

- Manual de Usuario

- Manual de Calidad

- Manual de Operación

- Manual de Mantenimiento

- Reporte de acciones correctivas

Las organizaciones responsables por las tareas de esta sección, es la organización del consultor, en coordinación con la organización de la SQA

## Mantenimiento de registros.

Los registros se resguardarán en formato electrónico, como también en papel, en modo electrónico se hará uso del servicio de nube OneDrive. Y en formato papel se guardará una copia del documento impreso, con sus respectivas firmas y sellos.

Los usuarios activos, quienes podrán editar el archivo o sus atributos serán exclusivamente la alta dirección.

Todos los demás podrán ser usuarios pasivos, por ende, podrán consultar los documentos para, ver o imprimir el contenido.

El mantenimiento de los registros del software será realizado por versiones sucesivas de actualizaciones de las mismas, para esto se lleva un registro de actualizaciones de la documentación

## Conservación de registros.

La retención de registros se realizará en cada finalización de las fases del ciclo de vida de desarrollo de software y según los puntos de verificación y validación

Es recomendable que el tiempo de conservación de los registros sea de 5 años, pasando este tiempo se eliminará.

Si el jefe de proyecto considerase importante la extensión de periodo para algún o algunos documentos, este podrá solicitar dicha acción.

# Entrenamiento

El funcionamiento de un sistema exitoso de capacitación y certificación exige que se realicen regularmente las siguientes actividades:

- Determinar los requisitos de conocimientos profesionales para cada puesto.

- Determinar las necesidades de capacitación y actualización profesional.

- Planificar el programa de capacitación profesional.

- Planificar el programa de actualización profesional.

- Definir los puestos que requieren certificación.

- Planificar los procesos de certificación.

- Impartir los programas de capacitación, actualización y certificación.

- Realizar el seguimiento del personal capacitado y certificado.

Los programas de capacitación sobre temas de SQA incluyen la formación de los nuevos empleados, así como la actualización de los miembros veteranos del personal. Las características generales de los programas de formación en materia de SQA permiten organizarlos periódicamente, cada uno o dos meses, e impartirlos a todo el nuevo personal contratado en el ínterin. Los programas típicos de actualización de SQA se llevan a cabo una vez al año o una vez cada seis meses, dependiendo del ritmo de los cambios. La unidad de SQA u otros responsables de las cuestiones de SQA en la organización suelen preparar estos programas de capacitación y actualización.

Es recomendable que las personas designadas a la unidad de aseguramiento de calidad tengan conocimiento de las herramientas utilizadas por el grupo de desarrolladores y preferentemente que hayan participado en el desarrollo de al menos un proyecto.

Tabla 3. Requisitos de aptitud para cada tarea

| Tarea | Requisitos de aptitud de la tarea. | Aptitudes del personal designado para la tarea |
| --- | --- | --- |
| Revisión de código | - Lenguaje de programación aplicado. - Marcos de trabajo aplicados. | Conocimiento en las técnicas de revisión de código. |
| Revisión de documentación | - Modelo de calidad de referencia. - Metodología de desarrollo de software. - Guías institucionales de elaboración. | Conocimiento en las técnicas de revisión de documentación. |
| Auditoría del Proceso de Desarrollo | - Proceso de desarrollo de software aplicado. - Estándares tomados como referencia. | Conocimiento y experiencia en la planificación y realización de auditorías del proceso de desarrollo. |
| Pruebas de Software | - Niveles y técnicas de pruebas. - Estrategia de pruebas. - Herramientas de soporte a la realización de pruebas. | Conocimiento y experiencia en la planificación y realización de pruebas de integración y de sistema. |
| Gestión | - Administración de proyectos. - Técnica de valor ganado. - Recopilación y análisis de métricas. | Capacidad de liderazgo con experiencia en la toma de decisiones, planificación estratégica, manejo de personal y desarrollo de software. |
| Control de Cambios | - Administración de la configuración (registro, control de cambios, seguimiento y atención). | Experiencia y conocimiento del proceso de control de cambios. |

Cada desarrollador senior trabajará en conjunto con un desarrollador junior o de menor experiencia. El primero tendrá la responsabilidad de conducir la capacitación del segundo, para que, de esta manera, este último adquiera las habilidades necesarias para que cumpla a cabalidad las actividades que le fueron asignadas.

# Glosario

CAPA: Equipo conformado por un miembro por cada dependencia del equipo de desarrollo designado por los líderes de todas las dependencias del equipo de desarrollo

CCA: Autoridad de Control de Cambio.

CO: Orden de Cambio.

ECO: Orden de Cambio de Ingeniería.

SCI: Elemento de la Configuración del Software.

SCO: Orden de Cambio de Software

SCR: Solicitud de Cambio de Software.

# Anexos

Anexo 1. Plantilla de Especificación de Requerimientos.

Anexo 2. Plantilla de Control de Documentos.

Anexo 3. Plantilla de Lecciones Aprendidas.

Anexo 4. Plantilla de Reporte de Actividades.

Anexo 5. Plantilla de Reporte de Validación.

Anexo 6. Plantilla de Reporte de Verificación.

Anexo 7. Estándar de codificación.

Anexo 8. Estándar de comentarios.

Anexo 9. Carpeta de estándares.

Anexo 10.Plantilla Reporte de Auditoría

Anexo 11. Plantilla Manual de Operaciones